## Nr sprawy 1/ZP/UZDA/12

# UMOWA NR    1/ZP/UZDA/12

Zawarta w dniu ............... r. w Choszcznie.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Choszcznie z siedzibą w Choszcznie przy ul.M. Niedziałkowskiego 4A, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem 0000009766, posiadającym REGON 210373543, NIP 594-12-48-545,zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

- Dyrektora Zakładu          - Janinę Kmetyk

- Głównego Księgowego  - Mirosława Sitek, a

..............................................

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

........................................

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego w przetargu nieograniczonym oferty Wykonawcy na wymianę urządzeń technologicznych w stacji uzdatniania wody wraz z remontem pomieszczeń dla  SPZOZ w Choszcznie.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wymiana urządzeń technologicznych w stacji uzdatniania wody wraz z remontem pomieszczeń dla  SPZOZ w Choszcznie według złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- Szczegółowy zakres robót został określony w:

  - specyfikacji technicznej

  - dokumentacji technicznej.

  - dokumentacji technicznej branżowej : elektrycznej, itp.

- Wartość umowy strony ustalają w  kwocie ryczałtowej brutto  ............................. zł. Kwota netto: ................................ zł

- W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek VAT.

- Termin wykonania całości prac: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.

§ 2

1. Obowiązki stron.

1.1. Do obowiązków Zamawiającego należy

- protokólarne przekazanie frontu robót,

- przekazanie kompletu dokumentacji,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu, miejscu prowadzenia robót.

1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,

- utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności  p – poż., w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( dla placówek szpitalnych) i zapewniających sprawność eksploatacyjną, oraz wykonanego przedmiotu umowy.

- Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dotyczącej niniejszego zamówienia i kosztorysami ofertowymi.

- Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie).

- Zastosowane materiały będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie - wydane przez upoważnione instytucje - zgodnie z art. 10 i 105 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na placu budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu.

- W przypadku, gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych, przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań opłaci Wykonawca.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze socjalne i pomieszczenia magazynowe dla pracowników

- Dostosowanie pomieszczeń dla własnych potrzeb związanych z budową Wykonawca dokona na własny koszt.

- Wykonanie i przekazanie protokołu z pomiarów po wykonaniu prac elektrycznych.

- Wykonawca w trakcie wykonania przedmiotu umowy posługiwał będzie się pracownikami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonanie pierwszego uruchomienia wraz z wykonaniem badań wody i uzyskania dopuszczenia przez sanepid.

§ 3

Terminy realizacji zamówienia:

1. Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

- Termin rozpoczęcia robót ustala na dzień: .........................

- Termin zakończenia przedmiotu umowy -  zakończenia robót  i przekazania gotowego sprawdzonego i uruchomionego obiektu posiadającego wszelkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia w szczególności dozorowe ustala się na dzień: ............................

2.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych co do rodzaju w  § 7 niniejszej umowy.

3.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego,

3) z powodu siły wyższej.

§4

Wykonawca ustanawia osobę nadzorującą prace w osobie ……………………………….

§5

Zamawiający ustanawia osobę nadzorującą realizację umowy z ramienia SPZOZ Choszcznie Pana .............................

§ 6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2.  Zdemontowany osprzęt oraz inne elementy z demontażu Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce robót i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§7

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i zgłoszenie odbiorów robót, a do Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór po okresie rękojmi,

  - odbiór ostateczny.

2. Odbiór robót.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót po wykonaniu przedmiotu umowy.

- W odbiorze uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca (osoba wskazana przez Wykonawcę).

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie

- dokumentacji powykonawczej,

- protokółów technicznych,

- protokółów badań,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- gwarancji,

- instrukcji obsługi;

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót usankcjonowanymi przez organ nadzoru budowlanego.

- dokumentacji techniczno ruchowej, paszportu urządzenia, jeśli dotyczy.

- Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający po uprzednim pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty potwierdzenia faktu zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeśli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do obioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, lub nie wywiązania się z obowiązków o których mowa w niniejszej umowie, -  wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego pomimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru w terminie ustalonym w punkcie 4 niniejszego paragrafu to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności odbiorowych w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokólarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli takiego ustanowiono. zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §1 pkt 3) umowy.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń, terminy płatności, odsetki.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1.strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie ryczałtowej .................... zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości .......................... zł. łącznie wynagrodzenie brutto wynosi .................................. zł.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokółu odbioru końcowego.

- Ustala się termin płatności na 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty po zatwierdzonym przez Zamawiającego protokole odbioru końcowego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Termin zapłaty uznaje się za dotrzymany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. NIP: 594 – 12 – 48 – 545.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu  rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może :

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie treści określonej w § 9 ust. 2 uzupełnionej o aktualne dane gwarancyjne urządzeń.

§10

Roboty dodatkowe

- Roboty dodatkowe wynikłe  z błędów lub zaniedbań Wykonawcy zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane , których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy , a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu  tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

- Wynagrodzenie za  roboty o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Zamawiającego.

§11

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

  - Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

  - W przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

  - W przypadku, gdy określone w ust. 2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe i Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

  - W przypadku określonym w pkt. 1 i 2 oraz w przypadku zaniechania części robót określonych dokumentacją strony uzgadniają, że wartość tych robót zostanie odjęta od ceny oferty i wprowadzona aneksem sporządzonym w formie pisemnej jako zmiana do umowy.

§ 12

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - zmiany cen przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury w terminie 4 tygodni od upływu terminu zapłaty faktury określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót bez uzasadnionych przyczyn,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

§ 13

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za

- opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,4 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót -  0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia  - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nie  usunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne udokumentowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiającego.

§14

Siła wyższa

1.Strony będą zwolnione za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy, o ile nastąpiło ono wskutek siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 18

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA									  ZAMAWIAJĄCY