# Załącznik nr 4 do SIWZ

## Nr sprawy 1/ZP/M.K.CO/07

(Projekt)

# UMOWA NR    1/ZP/M.K.CO/07

Zawarta w dniu ......... 2006 r. w Choszcznie.

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Choszcznie z siedzibą w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4A, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem 0000009766, posiadającym REGON 210373543, NIP 594-12-48-545,zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

- Dyrektora Zakładu          - Janinę Kmetyk

- Głównego Księgowego  - Mirosława Sitek, a

........................................................................................................................................................

.

........................................................................................................................................................

zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez:

............................................................................................................

............................................................................................................

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego w przetargu nieograniczonym oferty Wykonawcy na wykonanie  modernizacji kotłowni CO oddziału rehabilitacyjnego dla SP ZOZ w Choszcznie przy ulicy Niedziałkowskiego 4a.

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane – modernizacja kotłowni CO oddziału rehabilitacyjnego SP ZOZ w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4a , według złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- Szczegółowy zakres robót został określony w:

  - specyfikacji technicznej – Załacznik nr 2,

  - przedmiarze robót

  - dokumentacji technicznej – część architektoniczno budowlana i elektryczna

- Wartość umowy strony ustalają w  kwocie ryczałtowej brutto  ..............zł. słownie::.......................................................................złotych.

- W cenie zawierają się wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz podatek VAT.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 8 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Rozpoczęcie prac możliwe będzie po akceptacji zgłoszenia robót budowlanych przez Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Choszcznie.

§ 2

1. Obowiązki stron.

1.1. Do obowiązków Zamawiającego należy

- protokólarne przekazanie frontu robót,

- przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania frontu robót,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniu, miejscu prowadzenia robót.

1.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przyjęcie frontu robót,

- zapłata za energię i wodę zużytą  do realizacji robót w wysokości zryczałtowanej,

- utrzymanie porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p – poż. w trakcie wykonywania robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,

- stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną, oraz wykonanego przedmiotu umowy.

§ 3

. Terminy realizacji zamówienia:

1. Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

- Termin. przekazania placu budowy ustala się na dzień: ......................................

- Termin rozpoczęcia robót ustala na dzień: ..........................................................

- Termin zakończenia przedmiotu umowy -  zakończenia robót  i przekazania gotowego sprawdzonego i uruchomionego obiektu posiadającego wszelkie niezbędne uzgodnienia i sprawdzenia w szczególności dozorowe ustala się na dzień:..................................

2.Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego i przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów określonych co do rodzaju w  § 7 niniejszej umowy łącznie z dokumentami rozliczeniowymi niezbędnymi do uzyskania przyrzeczonej dotacji na realizację przedmiotu umowy.

3.Harmonogram rzeczowo finansowy organizacji i wykonania robót uzgodniony miedzy stronami określa zakres robót z podziałem na poszczególne etapy, terminy, oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót stosownie do postanowień SIWZ.

4.Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję:

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć,

2) przyczyn zależnych od Zamawiającego,

3) z powodu siły wyższej.

§4

Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie........................................................................

legitymującego się uprawnieniami budowlanymi nr.......................wydanymi przez.............................................................................będącego członkiem ...............................Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

§5

Zamawiający ustanawia osobę nadzorującą realizację umowy z ramienia SPZOZ Choszcznie Pana Mirosława Łączek.

§ 6

1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsce robót i przekazać go Zamawiającemu w ustalonym terminie.

§7

1. Odbiór robót.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty ulegające zakryciu, elementy robót według uzgodnień na budowie, oraz zakończone etapy robót ustalone zgodnie z harmonogramem.

- W odbiorze uczestniczy przedstawiciel Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy), oraz inspektor nadzoru, -  jeśli taki został ustanowiony.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie

- dziennika budowy (jeśli konieczność jego posiadania wynika z prawa budowlanego)

- dokumentacji powykonawczej,

- protokółów technicznych,

- protokółów badań,

- aprobat technicznych,

- atestów i certyfikatów jakości,

- deklaracji zgodności z PN,

- gwarancji,

- instrukcji obsługi;

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót usankcjonowanymi przez organ nadzoru budowlanego.

- dokumentacji techniczno ruchowej, paszportu urządzenia.

- Odbiór końcowy przeprowadza Zamawiający po uprzednim pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty potwierdzenia faktu zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokóle odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokóle  usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Zamawiający odmówi odbioru, jeśli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do obioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad, lub nie wywiązania się z obowiązków o których mowa w niniejszej umowie, -  wówczas Wykonawca pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego pomimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru w terminie ustalonym w punkcie 4 niniejszego paragrafu to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności odbiorowych w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokólarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli takiego ustanowiono. zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §1 pkt 3) umowy.

§ 8

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń, terminy płatności, odsetki.

- 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1.strony ustalają wynagrodzenie w łącznej kwocie................zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości..................   zł. łącznie wynagrodzenie brutto wynosi....................zł słownie...............................................................................................................................

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy : numer konta......................................................................................................

- Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi za elementy robót ustalone w harmonogramie rzeczowo finansowym. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokółu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokółu odbioru końcowego.

- Ustala się termin płatności na 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

- Termin zapłaty uznaje się za dotrzymany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. NIP: 594 – 12 – 48 – 545.

§ 9

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

- Termin gwarancji ustala się na 24 miesiące od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu  rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru, oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może :

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wady

  - dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

- W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin ,

- żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym w formie treści określonej w § 9 ust. 2 uzupełnionej o aktualne dane gwarancyjne urządzeń.

§10

Roboty dodatkowe

- Roboty dodatkowe wynikłe  z decyzji organów nadzoru budowlanego lub w następstwie błędów lub zaniedbań Wykonawcy zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikających z niniejszej umowy.

- Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane , których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy , a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu  tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów po podpisaniu przez strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

- Wynagrodzenie za  roboty o których mowa w ust. 2 będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Zamawiającego.

§11

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego tygodnia od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- .Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

Poza przypadkiem, o którym mowa w §11, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - zmiany cen przez Wykonawcę.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 2 tygodni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót bez uzasadnionych przyczyn,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Postanowienie § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Kary umowne

Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za

- opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy w wysokości - 0,2 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót -  0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia  - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nie  usunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych., które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne udokumentowane i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, lub przedstawiciela Zamawiającego.

§14

Siła wyższa

1.Strony będą zwolnione za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  zobowiązań wynikających z umowy, o ile nastąpiło ono wskutek siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 15

1. Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz

wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich

uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 16

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych – przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 18

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla  Wykonawcy dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA									  ZAMAWIAJĄCY